Практический семинар «Основы управления проектами»

Бизнес тренер – Александр Шмелёв   http://www.all-bc.ru/consultants/consultants_13.html

Продолжительность 2 дня  (16 часов)

Цели

Семинар-тренинг нацелен на развитие базовых  навыков проектного управления

Задачи

Развитие компетентности менеджеров в областях:

- Понимание областей проектного управления

- Определение содержания, бюджета и расписания проекта

- Контроль выполнения проектов

- Управление рисками в проектах

Часть 1.

- Области знаний по управлению проектами и ключевые концепции:

- Определение проекта, проектного управления и участников проекта.

- Ключевые характеристики проекта (предметная область, бюджет, расписание).

- Предметная область проекта и продукта.

- Жизненные циклы проектов

- Планирование содержания проектов

- Планирование содержания

    - Основные документы, определяющие содержание

    - Работа с окружением проекта

    - Формирование документа, описывающего предметную область проекта

- Структурные декомпозиции работ

Практика в мини-группах:    Составление документов, описывающих содержание, для предложенного консультантами примера проекта.

Составление структурной декомпозиции работ для предложенных примеров и/или же примеров взятых из практики слушателей.

Часть 2.

- Планирование бюджетов проектов.

- Основная терминология.

- Предварительные и рабочие сметы.

- Точечные оценки и сметы в интервалах величин.

- Резервы затрат

- Планирование расписания проектов

- Основная терминология.

- Сетевые диаграммы планирования проекта.

- Определение основных задач проекта и сроков их выполнения.

- Анализ критического пути.

- Как вводить резервы в расписание

Практика: Командное упражнение по разработке смет затрат труда,  определению  резерва затрат и составлению окончательного  бюджета части  проекта.

Составление сетевой диаграммы,  определение критического пути, оценка продолжительности проекта для проектов, рассмотренных в мини – группах.

Часть 3.

- Управление выполнением проекта и коммуникации

- Виды проектной отчетности

- Управление содержанием, расписанием и стоимостью

- Контроль стоимости по методу освоенного объема

- Проекты в  контексте организаций и структура проектной отчетности

- Управление  рисками в проектах

- Место управления рисками в основных областях знаний и процессах проектного менеджмента

- Общее понятие о рисках проекта. Типы рисков. Формальные методы управления рисками.

- Определение рисков, источники рисков

- Оценка рисков, качественные техники для отбора рисков

- Разработка ответа на риск, альтернативы реагирования

- Контроль ответа на риски

Практика: Деловая игра по методике методики освоенного объема.

Разработка структуры проектной отчетности  для рассматриваемых слушателями проектов.

Составление перечня рисков, их оценка и разработка мер реагирования на них (для рассматриваемых слушателями проектов)

.